SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA — Centro de Formación

ODIN

Gestor Documental Institucional

Documentación Técnica Actualizada

Versión 4.0  ·  octubre 2026

Comparativa de adaptaciones RF/RNF · Estado real de implementación · Trazabilidad

Repositorio: github.com/Dinamo-mrm/Gestor-Documental-Odin

Stack: Spring Boot · Java 17 · Thymeleaf · PostgreSQL (Supabase) · JPA/Hibernate

Cumplimiento: Ley 594 de 2000 · CCD 2025 · Manual Identidad Visual SENA 2024

# 1. Resumen Ejecutivo

ODIN (Gestor Documental) es el sistema de radicación, seguimiento y trazabilidad documental desarrollado por aprendices SENA. Evolucionó desde un entregable documental inicial (mayo 2026: requerimientos, historias de usuario, UML y MER básico) hasta una aplicación Spring Boot funcional conectada a Supabase PostgreSQL con más de 30 tablas, Cuadro de Clasificación Documental (CCD) completo y módulos operativos de radicación, trámites, usuarios y dashboard.

Esta versión 4.0 incorpora el comparativo detallado de los 47 requisitos funcionales (RF) y 22 no funcionales (RNF) originales frente a las adaptaciones reales implementadas en el programa, la matriz de trazabilidad RF→CU y el estado de cobertura por módulo. El énfasis no está en listar pendientes, sino en documentar cómo el sistema se adaptó y qué capacidades ya están operativas.

## 1.1 Estado general del proyecto

| Dimensión | Estado | Avance est. | Observación clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de datos / CCD | Excelente | ~95 % | 30+ tablas, CCD completo con retención/disposición, índices y FKs |
| Backend (Spring Boot) | Sólido | ~75 % | CRUD + vistas Thymeleaf; reglas de negocio y seguridad de aplicación por cerrar |
| Frontend / UI | Parcial | ~55 % | Plantillas funcionales; alineación a Manual de Identidad Visual SENA pendiente |
| Seguridad (RBAC) | Parcial | ~50 % | Tablas de roles/permisos/sesiones listas; Spring Security por cablear |
| Trazabilidad | Excelente | ~90 % | Bitácora (plantilla), historial, auditoría y observaciones operativos |
| Reportes / Notificaciones | Inicial | 0–15 % | Tablas base existen; módulos de generación y envío no iniciados |

## 1.2 Cobertura de requisitos (síntesis del comparativo)

A partir del análisis RF por RF y RNF por RNF frente al código y la base de datos actuales:

| Categoría | Total | Adaptado e implementado | Parcialmente adaptado | Pendiente de adaptar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos Funcionales (RF) | 47 | ~45 % | ~36 % | ~19 % |
| Requisitos No Funcionales (RNF) | 22 | ~36 % | ~59 % | ~5 % |

Los porcentajes reflejan evidencia verificable en controladores, entidades y tablas. El detalle completo se encuentra en el archivo Comparativo_RF_RNF_Adaptaciones_ODIN.xlsx y en la Matriz_Trazabilidad_RF_CU_ODIN.xlsx.

# 2. Comparativa de adaptaciones: original vs programa actual

El entregable «Entregable Odinv 001» (mayo 2026) definió 47 RF y 22 RNF. El programa no se limitó a implementarlos de forma literal: los adaptó a una arquitectura real (Spring Boot + Supabase), a un CCD normativo completo y a un modelo de trazabilidad más robusto que el MER inicial.

## 2.1 Evolución del modelo de datos

| Aspecto | Entregable v1 (MER inicial) | Adaptación actual (Supabase) |
| --- | --- | --- |
| Tablas principales | Modelo básico (~10–12 entidades) | 30+ tablas productivas en 4 grupos + vistas de sistema |
| Clasificación documental | Referencia genérica a series / TRD | CCD completo: ccd_unidades, ccd_series, ccd_subseries con retención, disposición final, nivel de acceso y valor documental |
| Seguridad | Usuarios + roles básicos | usuarios, roles, permisos, rol_permisos, sesiones_usuario, log_accesos, reset_password_tokens |
| Trazabilidad | Historial simple | plantilla, historial_radicado, observaciones, reasignaciones, auditoria_radicados, firmas, notificaciones |
| Documentos | Adjuntos básicos | documentos + anexos + versiones + checksum / mime_type |
| Motor de BD | MySQL (diseño) | PostgreSQL en Supabase (producción actual, SSL, pooler) |

## 2.2 Evolución tecnológica

•  Backend: de propuesta genérica a Spring Boot (Maven, Java 17+) con JPA/Hibernate, controladores REST y vistas Thymeleaf.

•  Persistencia: migración completa a PostgreSQL vía Supabase (pooler, SSL obligatorio).

•  Repositorio GitHub: Dinamo-mrm/Gestor-Documental-Odin — 76+ commits, ramas activas.

•  Frontend: plantillas HTML + Thymeleaf (dashboard, radicados, trámites, series, subseries, usuarios, dependencias).

•  Identidad visual: color institucional #39A900 referenciado; design system Figma / Manual SENA por aplicar de forma integral.

## 2.3 Adaptaciones funcionales ya consolidadas

Las siguientes capacidades del requisito original se encuentran implementadas y operativas en el programa actual:

•  Radicación de entrada, salida e interno con número consecutivo, fecha, hora, receptor y metadatos del documento (RF-04 a RF-15, RF-20, RF-21).

•  Gestión de remitentes externos normalizada (RF-10).

•  Carga de documentos y anexos vinculados al radicado original sin generar nuevo número (RF-18, RNF-03).

•  Asignación y reasignación entre dependencias con historial (RF-23, RF-24).

•  Estados parametrizables y observaciones operativas (RF-26, RF-27).

•  Trazabilidad completa: bitácora, historial y auditoría de acciones (RF-25, RNF-12).

•  CCD completo alineado al Cuadro de Clasificación Documental 2025 (RF-42, RNF-15, RNF-19).

•  Parametrización de dependencias, series, subseries, trámites, estados y roles sin redespliegue (RF-40, RF-41, RNF-14).

•  Dashboard con resumen de carga de trabajo y estados (RF-03).

•  Aplicación web centralizada desplegable (RNF-13).

•  Desarrollo modular e iterativo con control de versiones (RNF-22).

## 2.4 Adaptaciones parciales (estructura lista, cierre pendiente)

Estas capacidades tienen modelo de datos y/o controladores, pero requieren completar lógica de negocio, UI o capa de seguridad:

•  Autenticación y recuperación de contraseña: tablas y tokens existen; falta cablear Spring Security y envío de correo (RF-01, RF-02).

•  RBAC efectivo: roles y permisos modelados; restricciones por rol y dependencia aún no aplicadas en runtime (RF-43 a RF-45, RNF-09 a RNF-11).

•  Cálculo y visualización de vencimientos / semáforos (RF-28 a RF-30, RNF-05, RNF-06).

•  Búsqueda avanzada multi-criterio (RF-33, RF-35).

•  Radicación anónima y flujo de transparencia (RF-09, RNF-17).

•  Flujo específico de PQRSF (RF-47).

•  Alineación visual completa al Manual de Identidad SENA (RNF-04, RNF-21).

## 2.5 Requisitos mantenidos como siguiente iteración

Se conservan vigentes y priorizados; aún no tienen implementación detectable:

•  Generación de comprobante PDF de radicación (dos copias / envío electrónico) y ajuste a sticker (RF-16, RF-17, RNF-20).

•  Planilla de distribución interna (RF-22).

•  Módulo de reportes de entrada, salida, internos y vencimientos (RF-36 a RF-39).

•  Servicio de notificaciones y alertas de vencimiento (RF-31).

•  Módulo de inventario documental de archivo de gestión — fase posterior por diseño (RF-46).

# 3. Arquitectura actual del sistema

## 3.1 Stack tecnológico

| Capa | Tecnología / Configuración |
| --- | --- |
| Aplicación | Spring Boot + Maven + Java 17+ |
| Persistencia | Spring Data JPA / Hibernate · Dialect PostgreSQL · ddl-auto=update |
| Base de datos | PostgreSQL (Supabase) · pooler · SSL require |
| Presentación | Thymeleaf (server-side) · HTML/CSS · Dashboard y formularios CRUD |
| API | REST controllers (@RestController) + @Controller para vistas |
| Archivos | Multipart · max-file-size 20 MB · max-request-size 50 MB · directorio uploads/ |

## 3.2 Estructura de paquetes

Paquete base: com.odin.odin

•  controller/ — 12 controladores (Dashboard, Radicados, Tramites, Usuarios, Roles, Series, Subseries, Dependencias, Documentos, Estados, Plantilla, Reasignaciones)

•  model/ — Entidades JPA (Radicados como núcleo, ~176 líneas; Usuarios, Series, Subseries, CcdUnidad, etc.)

•  repository/ — Interfaces Spring Data JPA

•  service/ — DashboardService y lógica de negocio

•  dto/ — DashboardResumen y objetos de transferencia

•  view/ — Clases de soporte para vistas

•  resources/templates/ — Plantillas Thymeleaf por módulo

## 3.3 Modelo de datos por grupos

### Grupo 1 — Seguridad y Usuarios

usuarios, roles, permisos, rol_permisos, sesiones_usuario, log_accesos, reset_password_tokens. Modelo RBAC completo a nivel de datos.

### Grupo 2 — Estructura Organizacional y CCD

dependencias, ccd_unidades, ccd_series, ccd_subseries. CCD alineado al Cuadro de Clasificación Documental 2025: códigos, jerarquía, retención en años, disposición final (CONSERVACION / ELIMINACION / SELECCION / DIGITALIZACION), nivel de acceso y valor documental.

### Grupo 3 — Core de Radicación y Documentos

radicados (tabla central), remitentes_externos, documentos, anexos, tramites, estados.

### Grupo 4 — Flujo, Trazabilidad y Gestión

plantilla (bitácora principal), historial_radicado, observaciones, reasignaciones, notificaciones, firmas, auditoria_radicados.

# 4. Estado de los módulos funcionales

| Módulo | Estado | Avance | Evidencia en código / BD |
| --- | --- | --- | --- |
| Radicación y recepción | En revisión | ~70 % | RadicadosController + entidad + formularios + CCD |
| Gestión integral de trámites | En revisión | ~70 % | TramitesController + reasignaciones + estados |
| Consulta y seguimiento | En revisión | ~60 % | Dashboard + listados; búsqueda avanzada por completar |
| Administración usuarios / seguridad | Parcial | ~50 % | CRUD usuarios/roles; Spring Security pendiente |
| Búsqueda y filtrado | Inicial | ~20 % | Filtros básicos en listados |
| Reportes | No iniciado | 0 % | Sin controladores ni plantillas de reporte |
| Notificaciones | Inicial | ~10 % | Tabla notificaciones existe; sin lógica de envío |

# 5. Cumplimiento normativo y archivístico

El sistema incorpora de forma explícita el Cuadro de Clasificación Documental 2025 y referencias a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos). Las subseries incluyen campos de retención, disposición final y nivel de acceso, lo que posiciona a ODIN por encima del MER genérico del entregable inicial en materia de cumplimiento archivístico.

•  Ley 594 de 2000 — gestión de archivos y retención documental (soportada vía CCD).

•  Ley de Transparencia — radicación anónima y control de acceso por roles (estructura lista).

•  Código de lo Contencioso Administrativo — tiempos de respuesta parametrizables por tipo de trámite.

•  MIPG SENA — formatos y flujos documentales parametrizables.

Pendiente crítico de formalización: TRD oficial firmada del Centro de Formación y su carga definitiva en el CCD productivo.

# 6. Trazabilidad RF → CU

Se generó la matriz de trazabilidad que relaciona los 47 RF con 29 casos de uso definidos por módulo (CU-AUTH, CU-RAD, CU-TRA, CU-CON, CU-BUS, CU-NOT, CU-REP, CU-ADM, CU-CCD, CU-PQR, CU-ARC). La matriz incluye estado de cobertura, evidencia y notas de aceptación.

Archivo de referencia: Matriz_Trazabilidad_RF_CU_ODIN.xlsx (hojas: Matriz RF-CU, Catálogo de CU, Resumen de Cobertura, Leyenda).

Archivo de referencia del comparativo detallado: Comparativo_RF_RNF_Adaptaciones_ODIN.xlsx (hojas: Comparativo RF, Comparativo RNF, Adaptaciones del Programa, Leyenda).

# 7. Recomendaciones priorizadas (cierre de adaptaciones)

Ordenadas por impacto sobre el cumplimiento de los RF/RNF y la madurez del producto:

### Prioridad alta

•  Cablear Spring Security sobre las tablas existentes de usuarios, roles, permisos y sesiones (cierra RF-01, RF-43–45, RNF-09–11).

•  Implementar generación de comprobante PDF de radicación y ajuste a sticker (RF-16, RF-17, RNF-20).

•  Completar cálculo automático de fechas de vencimiento y semáforos visuales en bandeja (RF-28–30, RNF-05).

### Prioridad media

•  Servicio de notificaciones / alertas de vencimiento (RF-31).

•  Búsqueda avanzada multi-metadato (RF-33, RF-35).

•  Módulo de reportes exportables (RF-36–39).

•  Alineación de UI al Manual de Identidad Visual SENA 2024 (#39A900, Work Sans).

### Prioridad de formalización

•  Cargar TRD oficial firmada en el CCD productivo.

•  Documentar criterios de aceptación formales por CU y plan de pruebas de regresión.

•  Publicar OpenAPI de los endpoints REST existentes.

# 8. Conclusión

ODIN pasó de un entregable de análisis (requerimientos, HU, UML y MER de ~12 entidades) a una aplicación operativa con base de datos productiva, CCD normativo completo, trazabilidad real y módulos de radicación, reasignación y administración funcionando. Las adaptaciones más relevantes son la migración a Spring Boot + PostgreSQL/Supabase, la implementación del Cuadro de Clasificación Documental con retención y disposición, y la bitácora de auditoría de radicados.

El comparativo RF/RNF demuestra que la mayoría de los requisitos de radicación, parametrización y trazabilidad ya están adaptados e implementados o parcialmente adaptados con estructura lista. Los esfuerzos restantes se concentran en seguridad de aplicación, comprobantes PDF, notificaciones, reportes y refinamiento de la experiencia de usuario institucional.

Este documento, junto con la matriz de trazabilidad y el comparativo de adaptaciones en Excel, constituye la referencia técnica unificada del proyecto a octubre 2026.

— Fin del documento —

ODIN · SENA · Documentación Técnica v5.0.0 · octubre 2026