SENA — Centro de Formación

Sistema de Seguimiento ODIN (Gestor Documental)

CHECKLIST DE PENDIENTES PARA CORREGIR

Actualizado 04/10/2026 · Alineado a auditoría Odinfull + Supabase (88–92 % cumplimiento). Pendientes = cierre técnico + E2E, no desarrollo estructural.

# 1. Cómo usar este checklist

- Marcar ☐ → ☑ al cerrar cada ítem en el repositorio o en la documentación.

- Prioridad: P0 = pruebas E2E críticas / seguridad · P1 = formalización documental y disposición final · P2 = pulido visual y catálogos · P3 = mejoras.

- Esfuerzo orientativo: XS < 2 h · S medio día · M 1–3 días · L > 3 días.

- Fuentes: Grupo1/2/3/4 v2 ingeniería inversa, ODIN_Validacion_…20260929, hotfixes, esquema Supabase.

# 2. Resumen por prioridad

| P0 | P1 | P2 | P3 | Total ítems |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 21 | 10 | 3 | 39 |

# 3. Checklist completo

| ✓ | ID | Pendiente / acción | Área | Prio | Ref. | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | C-01 | Implementar generación de consecutivos E-YYYY-#### y S-YYYY-#### (entrada/salida separados) | Código · Radicación | P0 | RF-04, RF-06, HU-06/08, UC-03/04 | M |
| ☐ | C-02 | Implementar reinicio automático del consecutivo cada 1 de enero (tabla contador o lógica de vigencia) | Código · Radicación | P0 | RF-05, HU-07 | S |
| ☐ | C-03 | Generar comprobante PDF de radicación (logo, número, fecha, receptor) — 1 y 2 copias | Código · Radicación | P0 | RF-16, RF-17, HU-13/14, UC-10 | M |
| ☐ | C-04 | Asegurar UNIQUE(numero_radicado) en BD Supabase si aún no existe | BD | P0 | Grupo4 · índices | XS |
| ☐ | C-05 | Homogeneizar tipos de fecha (varchar → timestamp) entre Supabase y entidades JPA | BD + JPA | P0 | Grupo4 §7.1 | M |
| ☐ | F-01 | Completar flujo de radicación anónima (Ley de Transparencia) en UI y validaciones | Código · Radicación | P1 | RF-09, HU-12 | M |
| ☐ | F-02 | Campo forma de respuesta preferida (física/electrónica) en modelo y formulario | Código · Radicación | P1 | RF-14 | S |
| ☐ | F-03 | UI de alertas proactivas (próximos a vencer / vencidos) más allá de KPI del dashboard | Código · Alertas | P1 | RF-31/32, HU-20/21, UC-12 | M |
| ☐ | F-04 | Módulo de reportes exportables (PDF/Excel) bajo permiso ver_reportes | Código · Reportes | P1 | RF-36..39, UC-12 | L |
| ☐ | F-05 | UI completa de asignación fina de permisos por rol (CRUD rol_permisos) | Código · Seguridad | P1 | RF-N16, HU-N25 | M |
| ☐ | F-06 | Contador visual de tiempo restante / días para responder en listados de trámites | Código · UI | P1 | HU-20, RF-28/30 | S |
| ☐ | F-07 | Registrar hora de radicación (además de fecha) o unificar en timestamp | Código · Radicación | P1 | RF-07, HU-09 | S |
| ☐ | F-08 | Catálogo parametrizable de tipos de documento (si se separa de tipo_radicado/trámites) | Código · Parametría | P1 | RF-12 | S |
| ☐ | D-01 | Exponer CRUD/UI de notificaciones (tabla existe; sin bandeja de usuario) | Código · Trazabilidad | P1 | Grupo4 Solo BD | M |
| ☐ | D-02 | Capa JPA + UI mínima para anexos y versiones_documento | Código · Documentos | P1 | Grupo4 Solo BD | M |
| ☐ | D-03 | Soporte de expedientes (FK ya en radicados; sin entidad/UI) | Código · Core | P1 | Grupo4 Solo BD | M |
| ☐ | D-04 | Entidad/repositorio explícito para rol_permisos (hoy solo query nativa) | Código · Seguridad | P1 | Grupo4 §7.1 | S |
| ☐ | D-05 | Mapear estados.color y flujo_pqrsf; dependencias.tipo y codigo en JPA | JPA | P1 | Grupo4 §7.1 | S |
| ☐ | D-06 | Evaluar UI de firmas y auditoria_radicados (tablas listas, sin app) | Código · Trazabilidad | P2 | Grupo4 Solo BD | L |
| ☐ | DOC-01 | Publicar matriz consolidada RF → HU → CU → estado → evidencia (cerrar trazabilidad) | Documentación | P1 | Validación §5 | M |
| ☐ | DOC-02 | Criterios de aceptación explícitos para todos los RF Must/Alta aún sin CA | Documentación | P1 | Análisis G1 | M |
| ☐ | DOC-03 | TRD / CCD oficial firmada (referencia institucional, no solo tablas) | Documentación | P1 | Validación §3 | S |
| ☐ | DOC-04 | Contratos OpenAPI (o equivalente) de endpoints /api/** | Documentación | P2 | Validación §3 | M |
| ☐ | DOC-05 | Plan de pruebas de carga / no funcionales (rendimiento, sesión, multipart) | Documentación | P2 | Validación §3 | M |
| ☐ | DOC-06 | Unificar numeración CU-GES/CU-RAD del Kanban con UC-01… del Grupo 3 v2 | Documentación | P2 | Grupo3 §7 | S |
| ☐ | DOC-07 | Usar plantillas oficiales (Plantilla_ODIN_*) en próximas entregas por grupo | Documentación | P1 | Análisis §4-6 | XS |
| ☐ | Q-01 | Verificar aplicación de hotfixes pendientes en rama principal (login, dashboard, reasignaciones, Thymeleaf, tema) | Código · Integración | P1 | ODIN_Hotfix_*.zip | M |
| ☐ | Q-02 | Revisar conflictos de rutas /view/bitacora vs PlantillaView y DocumentosView | Código · Vistas | P1 | Hotfix Errores 20260927 | S |
| ☐ | Q-03 | Corregir mapeos PathVariable faltantes en controllers (Documentos, etc.) | Código · API | P1 | Revisión estática odinlogcol | S |
| ☐ | Q-04 | Alinear plantilla PK: id_evento (BD) vs nombres históricos id_plantilla | JPA · BD | P2 | Grupo4 §7.1 | XS |
| ☐ | Q-05 | Pruebas de regresión de login flexible + recuperación (NullBoolean, validar campos) | QA | P1 | Hotfixes recuperación | S |
| ☐ | DIA-01 | Secuencia de radicación completa (entrada + adjuntos + comprobante cuando exista) | Diagramas | P2 | Paquete diagramas v2/v3 | S |
| ☐ | DIA-02 | Diagrama de clases JPA (entidades + relaciones @ManyToOne) | Diagramas | P2 | Grupo3/4 | S |
| ☐ | DIA-03 | Exportar ER editable (dbdiagram / pgAdmin) además del PlantUML | Diagramas | P2 | Grupo4 §9 | S |
| ☐ | DIA-04 | Adjuntar fuentes .puml y PNG en 02_Anexos de la carpeta Drive del curso | Documentación | P2 | Grupo3 §6 | XS |
| ☐ | M-01 | Búsqueda full-text de radicados (hoy filtros multi-criterio, no FTS) | Código · Consulta | P3 | Validación RF consulta | L |
| ☐ | M-02 | Capa de log_accesos y sesiones_usuario expuesta a admin (ops) | Código · Seguridad | P3 | Grupo4 Solo BD | M |
| ☐ | M-03 | Notificaciones push/email reales (hoy tabla + KPI) | Código · Alertas | P3 | HU-21 | L |
| ☐ | M-04 | Conectar MCP Supabase en cliente para validar esquema en vivo antes de cada entrega | Proceso | P2 | Grupo4 §1 | XS |

# 4. Orden de ataque recomendado (próximos sprints)

## Sprint A — Radicación formal (P0)

- C-04 UNIQUE numero_radicado

- C-01 + C-02 consecutivos E-/S- y reinicio de vigencia

- C-03 comprobante PDF

- C-05 tipos de fecha

## Sprint B — Cerrar parciales de alto valor (P1 código)

- F-03 alertas UI · F-06 contador días · F-07 hora/timestamp

- F-01 anónima · F-02 forma de respuesta · F-05 permisos por rol

- Q-01 aplicar/verificar hotfixes · Q-02/Q-03 rutas y PathVariable · Q-05 regresión login

## Sprint C — Datos y módulos Solo BD (P1 datos)

- D-04 rol_permisos entidad · D-05 mapear campos faltantes

- D-01 notificaciones UI · D-02 anexos/versiones · D-03 expedientes

## Sprint D — Documentación y anexos (P1–P2)

- DOC-01 matriz RF→HU→CU→estado · DOC-02 CA faltantes · DOC-07 plantillas oficiales

- DOC-03 TRD firmada · DIA-04 subir diagramas a Drive

- DOC-04 OpenAPI · DOC-05 plan de pruebas · F-04 reportes (si hay capacidad)

# 5. Ya resuelto o no priorizar ahora (contexto)

- Login flexible, recuperación con token, logout, 403, RBAC básico, dashboard KPIs — implementados.

- CRUD usuarios/roles/dependencias/series/subseries/estados/trámites — implementados.

- Reasignaciones, historial, observaciones, bitácora, adjuntos documentos — implementados.

- Documentación G1–G4 v2 ingeniería inversa + diagramas PlantUML v2/v3 — generados; falta ejecutar checklist sobre el código.

# 6. Control del documento

| Versión | Fecha | Origen | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-01 | Consolidado G1–G4 + validación | 39 ítems accionables con prioridad y esfuerzo |

— Usar este checklist en cada revisión de sprint hasta cerrar P0 y P1 —